个人总结报告

【项目概述】

本次项目我选择开发一个个人任务管理器，基于 Next.js + Flask 全栈架构，实现了任务的增删改查、搜索筛选、优先级管理、进度统计等核心功能。尽管部署环节因网络限制未能完全实现线上访问，但通过本地录屏验证了项目的完整性和可用性。

【开发过程】

整个开发过程分为四个阶段：

Day 1（项目初始化）：在 AI 的协助下，我快速搭建了项目骨架。AI 帮我生成了 Flask 后端代码（包含 5 个 RESTful API 接口）和 Next.js 前端页面（包括首页仪表盘和任务列表页）。这一阶段我主要学习了一款全栈项目的目录结构和前后端分离的协作模式。

Day 2（功能扩展）：在基础 CRUD 之上，我新增了优先级筛选、关键词搜索和进度条展示功能。AI 帮我实现了数据库字段扩展、前端筛选组件和后端查询参数支持。同时修复了时区问题，确保任务创建时间显示为北京时间。

Day 3（部署尝试）：这是最具挑战性的一天。我尝试将项目部署到 Vercel，遇到了 SQLAlchemy 模块缺失、路由配置错误、运行时不兼容等一系列问题。AI 耐心地帮我逐一定位错误日志，调整部署配置，最终成功将后端 Flask 应用部署上线。但由于网络限制，Vercel 域名在国内无法访问。

Day 4（文档收尾）：我完成了录屏演示、README 文档、API 文档、Prompt 日志和本报告的撰写。

【收获与反思】

通过这次项目，我深刻体会到 AI 辅助开发的优势：它能快速生成代码框架、精准定位错误、提供多种解决方案。但我也认识到，AI 不能替代人的判断力——在部署方案选择、功能取舍等决策节点上，仍然需要我基于实际情况做出选择。

最大的教训是：部署前应充分了解目标平台的限制条件（如 Vercel 的 Python 支持、网络访问等），避免在部署环节反复试错。如果重新来一次，我会优先选择国内可访问的部署平台，或者从一开始就采用 BFF 架构（前后端同项目部署）。

【结论】

本项目成功实现了任务管理器的全部功能，代码已提交至 GitHub 仓库，完成了 AI 协作开发的完整流程。虽然线上部署因客观原因未能完全实现，但通过本地录屏验证了项目的可用性，达到了考核的核心要求。